خطة الاختبار

Test Plan

منصة تجارة الجملة الإلكترونية B2B / B2C

مستند المرحلة الخامسة: الاختبار — TST-01

الإصدار 1.0  •  يوليو 2026  •  المرجع الملزم: REQ-02 (SRS)، REQ-03 (RTM)

1. الغرض والنطاق

تحدد هذه الخطة استراتيجية التحقق من أن المنصة تطابق مواصفات SRS ومعايير القبول قبل الإطلاق. النطاق يشمل التطبيقات الأربعة والواجهة الخلفية ومحرك مقارنة الأسعار والتكاملات الخارجية. كل حالة اختبار مرتبطة بمواصفة SRS عبر مصفوفة التتبع REQ-03.

2. مستويات الاختبار

| المستوى | النطاق | المسؤول | الأداة |
| --- | --- | --- | --- |
| اختبار الوحدة | منطق التسعير والمخزون والدفع بمعزل | المطور/الذكاء الاصطناعي | pytest / flutter test |
| اختبار التكامل | تفاعل الوحدات وقاعدة البيانات والطوابير | المطور | pytest + قاعدة اختبار |
| اختبار النظام | المسارات الكاملة عبر التطبيقات | المهندس الرئيسي | Playwright / integration |
| اختبار القبول UAT | سيناريوهات العمل الحقيقية | ممثلو المستخدمين | تنفيذ يدوي موثق |
| اختبار غير وظيفي | الأداء، الحمل، الأمان | مختص مستقل | أدوات حمل + فحص أمني |

3. أنواع الاختبار غير الوظيفي

| الأداء والحمل | التحقق من أهداف SRS القسم 6: استجابة القراءة p95 أقل من 500ms، البحث أقل من 300ms، وتحمّل 1,000 مستخدم متزامن و50 طلباً/دقيقة. |
| --- | --- |
| الأمان | فحص خارجي إلزامي لمواصفات الهوية والدفع (SRS-AUT، SRS-PAY) مقابل OWASP ASVS مستوى 2 قبل الإطلاق. |
| التوافق | التطبيقات على أجهزة ونسخ نظام تشغيل متعددة، والواجهة على المتصفحات الرئيسية. |
| التدويل | صحة RTL/LTR، الترجمة، تنسيق العملات (خصوصاً الدينار الكويتي ثلاث خانات)، واحتساب الضرائب لكل دولة. |

4. المسارات الحرجة (أولوية قصوى)

هذه المسارات تمثل مسارات المال وسلامة البيانات، ولا يُقبل الإطلاق بأي إخفاق فيها:

| المسار | ما يتم التحقق منه |
| --- | --- |
| دورة الطلب الكاملة | تصفح ← سلة متعددة الموردين ← تأكيد ← خصم مخزون ذري ← دفع ← توصيل ← إثبات تسليم ← تسوية |
| الخصم الذري للمخزون | طلبان متزامنان لآخر كمية — واحد فقط ينجح دون بيع زائد (SRS-ORD-02) |
| فصل أسعار الأدوار | المستهلك لا يرى أسعار الجملة ولا الشرائح في أي استجابة (SRS-PRC-02) |
| شارة مقارنة السوق | تظهر فقط عند التوفير ≥ 2% ولا تعرض مقارنة سالبة أبداً (SRS-MKT-03) |
| الفوترة والضرائب | مطابقة مجاميع الفاتورة للهللة وتوافق ZATCA على عينة (SRS-PAY-04) |
| أمن الجلسات وOTP | لا تسريب OTP، قفل بعد 3 محاولات، توكن تجديد في كوكي آمن (SRS-AUT-01/02) |

5. معايير الدخول والخروج

| المعيار | الشرط |
| --- | --- |
| دخول الاختبار | اكتمال الميزة وتعريف الإنجاز (DEV-01)، وبيئة Staging مستقرة، وبيانات اختبار جاهزة |
| خروج الاختبار | تنفيذ 100% من حالات الاختبار، ونجاح كل المسارات الحرجة، وصفر عيوب حرجة أو عالية مفتوحة |
| تعليق الاختبار | إخفاق مسار حرج يوقف الاختبار حتى الإصلاح وإعادة الفحص |

6. تصنيف العيوب

| الشدة | التعريف | زمن المعالجة |
| --- | --- | --- |
| حرج | توقف خدمة، فقد بيانات، ثغرة أمنية، خطأ مالي | فوري — يوقف الإطلاق |
| عالٍ | ميزة رئيسية لا تعمل دون حل بديل | قبل الإطلاق |
| متوسط | خلل بحل بديل متاح | الإصدار التالي |
| منخفض | تجميلي أو تحسيني | حسب الأولوية |

7. معايير القبول النهائية للمنصة

مطابقة لمعايير القبول في BRD وSRS: اجتياز كل المسارات الحرجة، تحقق أهداف الأداء باختبار حمل موثق، اجتياز الفحص الأمني الخارجي، ظهور مؤشر مقارنة الأسعار لما لا يقل عن 70% من منتجات الفئات الرئيسية بدرجة ثقة مقبولة، وتصديق ممثلي المستخدمين في تقرير UAT (TST-03).

8. الاعتماد

| الاسم | الصفة | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | راعي المشروع |  |  |
| محمد | المهندس الرئيسي / مدير المشروع |  |  |