الحالة التجارية ودراسة الجدوى

Business Case & Feasibility Study

مشروع تطوير منصة تجارة الجملة الإلكترونية B2B / B2C

مستند المرحلة الأولى: التخطيط — PLN-02

الإصدار 1.0  •  يوليو 2026  •  إعداد: ……

1. الملخص التنفيذي

تقترح هذه الوثيقة الاستثمار في تطوير منظومة برمجية لتجارة الجملة الإلكترونية بميزة تنافسية فريدة (شفافية مقارنة الأسعار)، بنموذج تطوير معزز بالذكاء الاصطناعي يقوده مهندس رئيسي واحد، باستثمار تقديري بين 60 و 110 ألف ريال على 6 شهور — نحو ثلث تكلفة النموذج التقليدي. التوصية: المضي في البناء المخصص، لأنه الوحيد الذي يحقق الميزة التنافسية والبنية متعددة الدول، والذكاء الاصطناعي جعل تكلفته في متناول مستثمر فردي.

2. المشكلة والفرصة

| مشكلة التاجر | تاجر التجزئة يشتري دون معرفة السعر العادل، ويضيع وقتاً في التنقل بين الموردين، ولا يضمن التوصيل. |
| --- | --- |
| مشكلة المورد | وصول محدود للتجار الصغار المنتشرين، وتكلفة عالية لفرق المبيعات الميدانية. |
| الفجوة في السوق | المنصات القائمة تحل مشكلة الطلب والتوصيل لكن لا توفر أي شفافية سعرية موثقة — وهنا التمايز. |
| التوقيت | تسارع التحول الرقمي لقطاع الجملة في المنطقة ونضوج بوابات الدفع والفوترة الإلكترونية يخفضان حواجز الدخول التقنية. |

3. الخيارات المدروسة

| الخيار | الوصف | التقييم |
| --- | --- | --- |
| عدم الاستثمار | الاكتفاء بالوضع الحالي | مرفوض — تفويت نافذة زمنية لسوق ينمو، ولا قيمة تُبنى |
| منصة جاهزة | شراء/استئجار سكربت متعدد البائعين وتخصيصه | مرفوض — لا يدعم مقارنة الأسعار ولا التسعير المتدرج B2B بعمق، وتكلفة التخصيص تقارب البناء مع قيود ملكية |
| البناء المخصص بالذكاء الاصطناعي | تطوير المنظومة كاملة بقيادة مهندس رئيسي معزز بأدوات توليد الكود | موصى به — يحقق الميزة التنافسية بملكية فكرية خالصة، وبتكلفة انخفضت نحو 70% بفضل التطوير المعزز بالذكاء الاصطناعي |

4. التحليل المالي التقديري

الأرقام إرشادية لاعتماد قرار الاستثمار وتُحدَّث في نهاية مرحلة التصميم. التكلفة الرأسمالية للتطوير مفصلة في وثيقة التأسيس (685 ألف – مليون ريال).

التكلفة التشغيلية السنوية للمنظومة بعد التسليم

| البند | سنوياً (ر.س) |
| --- | --- |
| البنية السحابية (خوادم، نسخ احتياطي، مراقبة) | 18,000 – 35,000 |
| خدمات خارجية (خرائط، رسائل، بوابات دفع - رسوم ثابتة) | 12,000 – 20,000 |
| الإجمالي التشغيلي السنوي | 30,000 – 55,000 |

5. دراسة الجدوى الرباعية

| الجدوى التقنية | متحققة — تقنيات ناضجة (Flutter، FastAPI، PostgreSQL)، والمهندس الرئيسي يجمع خبرة 15 عاماً في قواعد البيانات وERP مع خبرة عملية في LLM وRAG — وهو المزيج المطلوب لقيادة تطوير معزز بالذكاء الاصطناعي ولبناء محرك مطابقة الأسعار. |
| --- | --- |
| الجدوى المالية | متحققة بقوة — الاستثمار في متناول مستثمر فردي، والحساسية الأكبر انتقلت من تكلفة الفريق إلى وقت المهندس الرئيسي؛ تُدار بتفريغ لا يقل عن 25 ساعة أسبوعياً. |
| الجدوى القانونية | متحققة مع اشتراطات — التصميم يلتزم PDPL وZATCA من البداية، ويتطلب مراجعة قانونية لمصادر بيانات الأسعار ولتسجيل العلامة قبل الإطلاق. |
| الجدوى الزمنية | متحققة — 12 شهراً واقعية للنطاق المحدد بفريق من 4–5، بشرط تجميد المتطلبات المصدّقة. |

6. تحليل SWOT

|  | إيجابي | سلبي |
| --- | --- | --- |
| داخلي | قوة: خبرة عميقة في ERP وقواعد البيانات + إتقان أدوات التطوير بالذكاء الاصطناعي = سرعة فريق كامل بتكلفة فرد | ضعف: اعتماد المشروع على شخص واحد (Bus Factor) — يُخفف بالتوثيق الشامل والمراجعة الأمنية الخارجية |
| خارجي | فرصة: لا منافس يقدم شفافية سعرية، ونضوج البنية الرقمية للمدفوعات في المنطقة | تهديد: منافسون ممولون قد يقلدون الميزة، وتغيرات تنظيمية في التجارة الإلكترونية |

7. التوصية وقرار الاستثمار

التوصية: اعتماد خيار البناء المخصص بالميزانية والجدول الواردين في وثيقة التأسيس، مع مراجعة بوابية (Gate Review) إلزامية في نهاية مرحلة التصميم (الشهر الثاني) يُعاد عندها تأكيد التقديرات المالية قبل الالتزام بكامل ميزانية التطوير — وهذا يحصر المخاطرة الأولية في أقل من 15% من الاستثمار.

8. التصديق

بالتوقيع أدناه تُعتمد الحالة التجارية ويُقر قرار الاستثمار وفق التوصية أعلاه.

| الاسم | الصفة | التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | راعي المشروع / المستثمر |  |  |
|  | مدير المشروع |  |  |